**Сделано:**

- разработаны документы для подключения АСУ-АСУ ЭТРАН;

- настроен удалённый доступ к серверам компании;

- организовано получение файлов дислокации;

- настроена автоматическая загрузка дислокации в программу;  
- из файлов дислокации выделены справки по ремонтам, пробегам, тех.состоянию вагонов;

- разработка загрузки текущей отгрузки в программу для фиксирования вагонов в перевозках;

- обучение по оформлению перевозок в программе;

- разработаны новые Акты выполненных работ с перечнем вагонов для выставления Клиентам;

- реализован механизм загрузки в программу Актов от подрядчиков (7 видов актов);

- настроена сверка с подрядчиками на основании загруженных Актов;

- изменён алгоритм ведения перевозок с условиями от подрядчиков;

- заложен механизм по расчёту эффективности вагонов на кругорейсах и за период;

**Предстоит в ближайшее время:**

- переработать механизм сверки с подрядчиками на основании нескольких перевозок для Клиентов;

- настроить VIP-Net для АСУ-АСУ ЭТРАН;

- настроить загрузку вагонов/контейнеров в программу из базы ЭТРАН на основании АСУ-АСУ (после подключения);

- согласовать формат сводной информации по вагонам с полной экономикой по ним и реализовать это в программе;  
- разработать отчёты по финансовым результатам деятельности компании в разрезе Клиентов, грузов, направлений за любой период;  
- настроить и обучить пользователей закрывать финансовый месяц по аналогии с 1С;

- настроить загрузку данных из 1С в программу, которые будут указаны сотрудниками;

- доработать получение эффективности работы по различным срезам;

- настроить различные отчёты по дислокации;

- разработать новые формы Актов и УПД для клиентов;